MAVO TALK

Relatório de Evolução

Período coberto: 31/07 a 07/08/2026

Produto: central de conversas de WhatsApp — mensageria e atendimento

Responsável técnico: Willy Henrique

# 1. Resumo executivo

O Mavo Talk é a central de conversas de WhatsApp da Mavo: recebe a mensagem do cliente, faz a triagem pelo bot, distribui em filas por demanda e entrega a conversa ao atendente humano em tempo real. O sistema está publicado e funcionando, com Supabase como banco oficial, operando multiempresa com isolamento por empresa.

Status: pronto para produção, aguardando implantação. O desenvolvimento está concluído e validado. A implantação junto ao cliente ainda não foi realizada porque depende da agenda do Mateus, que está com demanda alta no período. Proposta: reunião de alinhamento na sexta-feira (07/08) e entrada em produção na segunda-feira (10/08).

Este ciclo concentrou-se em autonomia da operação: colocar nas mãos da equipe comercial o que antes dependia de desenvolvedor — cadastro de promoções, encartes, horários e as automações de cada fila de atendimento.

Evolução no período:

| Indicador | 31/07 | 07/08 |
| --- | --- | --- |
| Commits no repositório | 140 | 163 |
| Rotas de API implementadas | 62 | 68 |
| Migrations versionadas | 15 | 17 |
| Arquivos de teste | 60 | 68 |
| Testes automatizados | — | 175 aprovados, nenhuma falha |

# 2. O que foi entregue neste ciclo

## 2.1 Automação de filas — a operação passa a se configurar sozinha

Cada fila de atendimento (Ofertas, Horários, Produtos, Açougue, Trocas, Atendente) ganhou um editor próprio no painel. A equipe define o que o bot responde em cada fila sem depender de alteração de código.

Antes, mudar a resposta de uma fila exigia desenvolvedor e nova publicação do sistema. Agora é edição no painel, com efeito imediato.

## 2.2 Promoções e encartes sob controle da equipe comercial

- Cadastro e edição de promoções por empresa, com validade, status e mídia.

- Histórico de conteúdo publicado — é possível ver o que estava no ar em cada momento.

- O bot só entrega o que está efetivamente publicado e dentro da janela de validade, nunca um rascunho.

- Aviso no painel quando uma promoção cadastrada não está publicada — antes era possível cadastrar uma oferta e ela silenciosamente não chegar ao cliente.

- Ordem das ofertas corrigida: a sequência entregue ao cliente passou a respeitar a ordem definida pela equipe.

## 2.3 Horários e localização

Cálculo de próxima abertura considerando múltiplos dias — o bot informa corretamente quando a loja reabre, inclusive atravessando fim de semana e feriado.

## 2.4 Correção de envio de mídia (encarte)

O envio de imagens estava sujeito a falha por conflito de configuração entre variáveis do provedor de mídia. Corrigido com regra de precedência explícita, o que destravou a publicação de encartes.

## 2.5 Confiabilidade da publicação

- Migrations de banco tornadas idempotentes — podem ser reaplicadas sem risco.

- Aplicação e registro da migration na mesma transação, eliminando estado inconsistente em caso de falha no meio do processo.

# 3. Estado consolidado do produto

## Canal WhatsApp

Conexão por QR Code ou Twilio, alternável por configuração. Sessão cifrada e persistida no banco — não se perde quando o servidor reinicia. Modo de homologação que percorre o fluxo completo sem enviar mensagem real.

## Bot de atendimento

Seis jornadas fechadas, com menu numérico e linguagem natural. Regras de operação já aplicadas: nunca confirma preço ou estoque sem fonte confiável, nunca pede senha ou dado bancário, e silencia após transferir para o atendente.

## Central de atendimento

Inbox em tempo real, filas, atribuição, indicador de digitação, upload de mídia, respostas rápidas, SLA por fila e trilha de auditoria.

## Operação comercial

Promoções, configuração de entrega com previsão persistida no pedido, e pedidos com ciclo completo de estados: recebido, confirmado, em preparo, pronto, despachado e entregue.

## Segurança e multiempresa

A empresa é identificada exclusivamente pela sessão autenticada, nunca pelo conteúdo da requisição, com uma segunda barreira no próprio banco de dados.

# 4. Qualidade e validação

| Verificação | Resultado |
| --- | --- |
| Testes automatizados | 175 aprovados, nenhuma falha |
| Cobertura por arquivos de teste | 68 arquivos (65 unitários/integração + 3 ponta a ponta) |
| Migrations versionadas | 17, todas aditivas |

# 5. Obstáculos

## 5.1 Infraestrutura em plano gratuito — principal limitador

Toda a hospedagem roda em instâncias gratuitas, o que impõe limites reais:

- O serviço hiberna após 15 minutos sem uso e leva cerca de 1 minuto para acordar — a primeira mensagem do dia pode atrasar.

- Não existe plano gratuito de processo dedicado para tarefas em segundo plano, então elas rodam dentro do mesmo processo do site.

- A fila de tarefas não tem persistência garantida no plano gratuito.

Impacto: a estabilidade percebida hoje é limitada pela infraestrutura, não pelo código. É a decisão de orçamento com maior efeito na qualidade do serviço.

## 5.2 Ausência de fonte de dados de produto

O bot não tem acesso a estoque, preço ou encarte reais. As promoções são cadastradas manualmente no painel. Por decisão de projeto, consulta de disponibilidade é sempre encaminhada a um atendente — o bot não inventa informação.

A integração com a base de produtos destrava a jornada de ofertas por completo. As rotas de sincronização já estão implementadas e aguardam o contrato de leitura do catálogo.

## 5.3 Canal não oficial do WhatsApp

A conexão atual depende de sessão do WhatsApp Web, sujeita a reconexão e a risco de bloqueio do número. A sessão cifrada no banco reduz a perda por reinício, mas não elimina o risco do canal.

O caminho oficial (Twilio) já está implementado e pode ser ativado por configuração quando houver orçamento.

# 6. Plano de entrada em produção

O desenvolvimento está concluído. O que falta é implantação, não construção.

| Etapa | Quando | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Reunião de alinhamento com o Mateus | Sexta-feira, 07/08 | Willy + Mateus |
| Entrada em produção | Segunda-feira, 10/08 | Willy |
| Acompanhamento da primeira semana de operação | 10 a 14/08 | Willy |

Por que ainda não foi implantado: a implantação exige a participação do Mateus, que está com demanda alta no período. Não há bloqueio técnico — o sistema está validado e pronto.

O que a reunião precisa definir: número de WhatsApp que será usado, horário de corte para a virada, quem acompanha o primeiro dia e qual empresa entra primeiro.

# 7. Próximos passos após a implantação

| Prioridade | Item | Depende de |
| --- | --- | --- |
| Alta | Consumo da base real de produtos e preços | Contrato de integração |
| Alta | Substituir promoções manuais por encarte automático | Item anterior |
| Média | Validação das seis jornadas com telefone de teste | Equipe |
| Média | Migração para o canal oficial do WhatsApp | Orçamento |
| Média | Infraestrutura dedicada (sem hibernação) | Orçamento |

# 8. Leitura conjunta com o Mavo AI

Mavo Talk e Mavo AI são complementares: o Talk é o canal — recebe, organiza e entrega a conversa ao atendente; o AI é o cérebro de suporte técnico que responde dentro desse canal.

A integração entre os dois já está implementada e em operação.

Documento gerado em 07/08/2026.